АДМИНИСТРАЦИЯ

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019 № 113

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.

Рассмотрев отчеты руководителей учреждений и организаций, находящихся на территории Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области о проводимых мероприятиях их учреждений о подготовке к работе в осенне - зимний период 2019 – 2020 гг.

Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2019 - 2020 гг. согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по проверке готовности объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2019 - 2020 гг. и утвердить согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области                                                  С.И. Корнеева

Приложение № 1

к постановлению Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

от 22.05.2019 № 113

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2019 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование организации | Необходимое выполнение видов работ | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилищник» | 1.Замена расширительного бака котлового контура на котельной. 2.Очистка и промывка пластинчатых подогревателей сетевой воды в котельной. 3.Текущий ремонт водогрейных котлов КВ-2,5(ревизия запорной арматуры, очитка и промывка поверхностей нагрева). 4.Очистка и промывка фильтров грубой очистки сетевой воды в котельной. 5.Ревизия и текущий ремонт трубчатых теплообменников и запорной арматуры системы ГВС. 6.Замена регулирующего трехходового клапана отопления 27ч908нж Ду50 в котельной. 7.Капитальный ремонт (замена) трубопроводов ГВС (Ø57, Ø76) на участке от магистрали до д. № 9 (ул. Парковая). 8.Тепловая изоляция трубопроводов сети горячего водоснабжения (Ø57, Ø76) на участке от магистрали до д. № 9 (ул. Парковая). Парковая). 9. Замена запорной арматуры Ду 100 пластинчатых теплообменников сетевого и котлового контура в котельной. 10.Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения и ГВС | август июнь июнь-июль июль июнь сентябрь май-сентябрь сентябрь май-сентябрь май-сентябрь |  |
| 2 | ООО «Спецводмонтаж» Водозабор | 1) профилактическая промывка водопровода; 2) проверка работоспособности запорной арматуры; 3) проверка исправности пожарных гидрантов; 4) капитальный ремонт пожарных гидрантов; 5) промывка артезианских скважин, устранение утечек при образовании окислов железа; 6) Проверка колодцев и их прочистка. |  |  |
|  | канализация | Профилактическая отчистка канализации по д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Профилактическая отчистка канализации по д. № 9, 10, 11, 12, Профилактическая отчистка канализации под. № 8, 14, 13 Текущий ремонт колодцев канализации | Июнь Июль август |  |
| 3 | ООО «Капитальное строительство» | 1.подготовка инженерных сетей отопления к опрессовке с 1,3-14 дома. 2.остекление подъездов д. 12. 3. Ремонт кровли 10 дома. 4.ремонт фасада д. № 12, 14, 10 5. Ремонт подъезда д. №5 2 подъезда и д. № 9 3,4 подъезд 6. ремонт подъезда и фасада д. № 1 7.Плановые работы по жилому фонду 1,3-14 8. ввод домов в эксплуатацию системы отопления 1,3-14 | май-июль август май июнь-июль май май ноябрь-декабрь октябрь |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

от 22.05.2018 № 70

СОСТАВ

рабочей группы по проверке готовности объектов ЖКХ

Администрации Кайдаковского сельского поселения

к работе в осенне - зимний период 2019 – 2020 гг. в следующем составе:

| Корнеева Светлана Ивановна | - И.п. Главы муниципального образования Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; |
| --- | --- |
| Дубовикова Галина Александровна | - Специалист 1 категории администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; |
| Никитин Александр Викторович | - Генеральный директор ООО «Спецводмонтаж»; |
| Загородний Вадим Владимирович | - Директор ООО «Жилищник»; |
| Чириков Роман Михайлович | - Генеральный директор ООО «Капитальное строительство». |