Утверждена

Решением Совета депутатов Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

от 10.08.2011  № 30

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012- 2015 ГОДЫ»

д. Кайдаково, Вяземский район, Смоленская область

2011 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012- 2015 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 21.04.2011) « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; Непосредственные исполнители работ по ремонту и содержанию дорожной сети определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Координатор программы | Глава Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цели программы: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. Задача Программы – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования вышеуказанной Программы на 2012 – 2015 годы составляет 18486947 рубля, в том числе по годам: в 2012 году – 5131027 рублей, а именно: - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 64200 рубля, иные источники финансирования – 2996000 рубль; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 1937043 рублей, в том числе местный бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1907043 рублей; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов -- 163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей. В 2013 году 5028956 рублей, а именно: - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 73600 рубля, иные источники финансирования – 2986600 рубль; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 1804972 рублей, в том числе местный бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1774972 рублей; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов -- 163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей. В 2014 году - 4412624 рублей, а именно: - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 82800 рубля, иные источники финансирования – 2977400 рубль; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 1188640 рублей, в том числе местный бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1158640 рублей; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов -- 163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей. ● В 2015 году - 3884340 рублей, а именно: - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 93400 рубля, иные источники финансирования – 2966800 рубль; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 660356 рублей, в том числе местный бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 630356 рублей; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов -- 163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей. |

- Анализ причин возникновения проблемы

На территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области находится 21,8 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах 20 населенных пунктов, к категории автодорог с асфальто - бетонным покрытием из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения можно отнести 5,8 км. Основная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении многих лет происходил физический износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление.

- Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам

социально – экономического развития Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения утверждается постановлением Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

- Прогноз развития сложившейся ситуации

Качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории сельского  Кайдаковского поселения. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие экономического и социального развития Кайдаковского сельского поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  являются причиной негативных социальных последствий.

- Перечень программных мероприятий

Программа позволит обеспечить безопасное дорожное движение в 20 населенных пунктов  Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Сроки выполнения и качество работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения контролируются Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Мероприятия  по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории  Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2010-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (рублях) | Источники финансирования | Срок (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет ( руб.) | Иные источники финансирования ( руб.) |  |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения на 2012 - 2015 гг. | В разрезе по населен. пунктам | Общий годовой объем по населен. пунктам | Общий годовой объем по населенным пунктам | Общий годовой объем по населенным пунктам |  |
| А. | Дер.Кайдаково- 2,2 км. | 3060200 | 3060200 | 64200 | 2996000 | 2012 |
| Б. | Дер.Лосьмино - 1,0 км. | 1391000 | 3060200 | 73600 | 2986600 | 2013 |
|  | Дер. Митюшино - 1,2 км. | 1669200 |  |  |  |  |
| В. | Дер. Бобово - 0,8 км. | 1112800 | 3060200 | 82800 | 2977400 | 2014 |
|  | Дер. Быково - 1,4 км.. | 1947400 |  |  |  |  |
| Г . | Дер. Ястребы - 0,6 км.. | 834600 | 3060200 | 93400 | 2966800 | 2015 |
|  | Дер. Юрино - 0,5 км.. | 695500 |  |  |  |  |
|  | Дер.Дашковка - 0,8 км. | 1112800 |  |  |  |  |
|  | Ст.Лосьмино - 0,3 км. | 417300 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 12240800 | 314000 | 11926800 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения на 2012 – 2015 гг. |  |  |  |  |  |
| А. | Дер. Кайдаково - 4,4 км. . | 1937043 | 1937043 | 30000 | 1907043 | 2012 |
| Б. | Дер.Лосьмино - 0,2 км. | 88048 | 1804972 | 30000 | 1774972 | 2013 |
|  | Дер. Красный Холм - 0,9 км. | 396213 |  |  |  |  |
|  | Дер. Слобода - 1 км. | 440237 |  |  |  |  |
|  | Дер. Батищево - 2 км. | 880474 |  |  |  |  |
| В. | Дер. Быково - 0,1 км. | 44024 | 1188640 | 30000 | 1158640 | 2014 |
|  | Дер. Выползово - 0,8 км. | 352190 |  |  |  |  |
|  | Дер. Стогово - 0,5 км. | 220118 |  |  |  |  |
|  | Дер. Восток - 1 км. | 440237 |  |  |  |  |
|  | Дер. Мишенка - 0,3 км. | 132071 |  |  |  |  |
| Г. | Дер. Безымянное - 0,4 км. | 176095 | 660356 | 30000 | 630356 | 2015 |
|  | Дер . Татарки - 1,1 км. | 484261 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 5591011 | 120000 | 5471011 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения на 2012 – 2015 гг. |  |  |  |  |  |
| 3. | Дер. Кайдаково - 6,2 км. | 46581 | 163784 (ежегодно) | 163784 (ежегодно) | _______ | 2012- 2015г |
|  | Дер. Батищево - 2,0 км. | 15026 |  |  |  |  |
|  | Дер. Красный Холм - 0,9 км. | 6762 |  |  |  |  |
|  | Дер. Митюшино - 1,2 км. | 9016 |  |  |  |  |
|  | Дер. Лосьмино - 1,2 км. | 9016 |  |  |  |  |
|  | Дер. Слобода - 1,0 км.. | 7513 |  |  |  |  |
|  | Дер. Бобово - 0,8 км. | 6011 |  |  |  |  |
|  | Дер. Быково - 1,5 км. | 11269 |  |  |  |  |
|  | Дер. Красное Трошино - 0,7 км. | 5259 |  |  |  |  |
|  | Дер. Выползово - 0,8 км. | 6011 |  |  |  |  |
|  | Дер. Стогово - 0,5 км. | 3756 |  |  |  |  |
|  | Дер. Восток - 1,0 км. | 7513 |  |  |  |  |
|  | Дер. Мишенка - 0,3 км. | 2254 |  |  |  |  |
|  | Дер. Безымянное - 0,4 км. | 3005 |  |  |  |  |
|  | Дер. Татарки - 1,1 км. | 8264 |  |  |  |  |
|  | Дер. Ястребы - 0,6 км. | 4508 |  |  |  |  |
|  | Дер. Юрино - 0,5 км. | 3756 |  |  |  |  |
|  | Дер. Дашковка - 0,8 км. | 6010 |  |  |  |  |
|  | Ст. Лосьмино - 0,3 км. | 2254 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЗА 2012-2015 ГОДЫ: |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 1 - 3 ЗА 2012 – 2015 ГОДЫ |  | 655136 | 655136 | _____ |  |
|  |  |  | 18486947 | 1089136 | 17397811 |  |

Распределение денежных средств по срочному, аварийному ремонту и определение мест проведения капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов осуществляет Администрация сельского  Кайдаковского поселения Вяземского района Смоленской области и постоянная комиссия Совета депутатов Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области по экономическим вопросам, бюджету, финансовой и налоговой политике и вопросам муниципального имущества.

- Цели и задача программы

Цели программы:

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кайдаковского сельского поселения, что оказывает существенное воздействие на улучшение  развитие инфраструктуры сельского поселения в целом;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Задача программы - проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах на территории Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

6. Сроки реализации программы

.

Срок реализации программы 2012 - 2015 годы

7. Объемы и источники финансирования Программы.

Общий объем финансирования вышеуказанной Программы на 2012 – 2015 годы составляет 18486947 рубля, в том числе по годам:

- в 2012 году – 5131027 рублей, а именно:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 64200 рубля, иные источники финансирования – 2996000 рубль;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в   границах населенных пунктов – 1937043 рублей, в том числе местный                   бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1907043 рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного                   значения в границах населенных пунктов --  163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей.

- В 2013 году - 5028956 рублей, а именно:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет  73600 рубля, иные источники финансирования – 2986600 рубль;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в   границах населенных пунктов – 1804972 рублей, в том числе местный                   бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1774972 рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного                   значения в границах населенных пунктов --  163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей.

- В 2014 году - 4412624 рублей, а именно:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 82800 рубля, иные источники финансирования – 2977400 рубль;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в   границах населенных пунктов – 1188640 рублей, в том числе местный                   бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 1158640 рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного                   значения в границах населенных пунктов --  163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей.

- В 2015 году - 3884340 рублей, а именно:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 3060200 рубля, в том числе местный бюджет 93400 рубля, иные источники финансирования – 2966800 рубль;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в   границах населенных пунктов – 660356 рублей, в том числе местный                   бюджет 30000 рублей, иные источники финансирования – 630356 рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного                   значения в границах населенных пунктов --  163784 рублей, в том числе местный бюджет 163784 рублей.

Источник финансирования Программы - бюджет Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. Из-за неустойчивого финансового положения Кайдаковского сельского поселения необходимо работать по привлечению иных источников финансирования, в том числе и финансовых средств областного бюджета.

8. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области организуют выполнение Программы.

Координатор – Глава Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, Администрация и Совет депутатов Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.