АДМИНИСТРАЦИЯ

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2018 № 70

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 гг.

Рассмотрев отчеты руководителей учреждений и организаций, находящихся на территории Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области о проводимых мероприятиях их учреждений о подготовке к работе в осенне - зимний период 2018 - 2019гг.

Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2018 - 2019 гг. согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по проверке готовности объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2018 - 2019 гг. и утвердить согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

Кайдаковского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области                                                  С.И. Корнеева

Приложение № 1

к постановлению Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

от 22.05.2018 № 70

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Администрации Кайдаковского сельского поселения к работе в осенне - зимний период 2018 - 2019 гг.

| № п/п | Наименование организации | Необходимое выполнение видов работ | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилищник» | 1.Замена расширительного бака котлового контура на котельной. 2.Очистка и промывка пластинчатых подогревателей сетевой воды в котельной. 3. Капитальный ремонт электродвигателя (7,5 кВт) циркуляционного насоса котлового контура № 3 (котельная) 4.Замена циркуляционного насоса котлового контура № 1 (котельная) 5.Текущий ремонт водогрейных котлов КВ-2,5(ревизия запорной арматуры, очитка и промывка поверхностей нагрева). 6.Очистка и промывка фильтров грубой очистки сетевой воды в котельной. 7.Ревизия газового оборудования котлов, очистка фильтров очистки газа. 8.Ревизия и текущий ремонт трубчатых теплообменников и запорной арматуры системы ГВС. 9.Замена регулирующего трехходового клапана отопления 27ч908нж Ду80 в котельной 10.Капитальный ремонт (замена) трубопроводов сети отопления (Ø108) на участке от д. № 3 до д. № 7 (ул. Парковая). 11.Капитальный ремонт (замена) трубопроводов подпитки (Ø40) в котельной 12.Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей отопления (Ø76) на участке от д. №11 до д. № 10 (ул. Парковая). 13.Тепловая изоляция трубопроводов сети горячего водоснабжения (Ø48, Ø57) на участке от д. №11 до д. № 10 (ул. Парковая). 14.Замена светильников с люминесцентными лампами 2х36 Вт на светильники со светодиодными лампами 15. Замена запорной арматуры Ду 100 пластинчатых теплообменников сетевого и котлового контура в котельной 16.Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения и ГВС | август июнь май июнь июнь-июль сентябрь август июнь июнь май-сентябрь май май-сентябрь май-сентябрь апрель май-сентябрь май-сентябрь |  |
| 2 | Водозабор | 1) Проверка работоспособности насосов, арт. скважин № 1,2; 2) Проверка электрооборудования водозабора и станции первого подъема; 3) Обнаружение и устранение утечек на водопроводах; 4) Ревизия запорной арматуры водопроводных колонок на водопроводе; 5) Профилактическая прочистка системы канализации; 6) Проверка колодцев и их прочистка. |  |  |
| 3 | ООО «Капитальное строительство» | 1.Опрессовка горячего водоснабжения с 8-14 дома. 2.Опрессовка системы отопления с 1,3-14 дома. 3. Ремонт кровли 9,14,8 дома. 4.Подготовка инженерных сетей отопления к опрессовке 5. Ремонт козырька 12,9 дома 6. Ввод домов в эксплуатационную систему отопления 1,3-14 7.Плановые работы по жилому фонду 1,3-14 | июнь май-июнь июнь-июль май -июнь июнь октябрь ноябрь-декабрь |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области

от 22.05.2018 № 70

СОСТАВ

рабочей группы по проверке готовности объектов ЖКХ

Администрации Кайдаковского сельского поселения

к работе в осенне - зимний период 2018 – 2019 гг. в следующем составе:

| Корнеева Светлана Ивановна | - И.п. Главы муниципального образования Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; |
| --- | --- |
| Гукова Виктория Александровна Дубовикова Галина Александровна | - Ведущий специалист Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; - Специалист 1 категории администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; |
| Никитин Александр Викторович | - Генеральный директор ООО «Спецводмонтаж»; |
| Загородний Вадим Владимирович | - Директор ООО «Жилищник»; |
| Чириков Роман Михайлович | - Генеральный директор ООО «Капитальное строительство». |